## Slide 1: Semana 1
Metodologías de desarrollo
Por: Esteban Solórzano

## Slide 2: Agenda
¿Como se empieza a desarrollar un proyecto?
Metodologías Tradicionales
Metodologías Ágiles

## Slide 3: ¿Como se empieza a desarrollar un proyecto?
Cuando empezamos un proyecto, ¿sabemos por donde empezar?
100% de los proyectos fallidos es por falta de planificación.
Debemos seguir una metodología para minimizar el riesgo de que el proyecto falle.
El orden y el planeamiento son pasos indispensables a la hora de empezar un proyecto.
Existen muchos tipos de metodologías

## Slide 4: Metodologías tradicionales
Las metodologías tradicionales fueron creadas en un momento donde la complejidad de las aplicaciones era mucha y se requería de muchos documentos que respaldaran al proyecto.
Son metodologías muy cerradas y que no aceptan cambios a lo largo del proyecto o si aceptan cambios, son difíciles de implementar.
Todavía se usan en proyectos muy estrictos, como por ejemplo aplicaciones bancarias.

## Slide 5: Metodologías tradicionales - Cascada
La más usada se llama Cascada o “Waterfall”.
Es una metodología rigurosamente estructurada en etapas, donde el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior.
Ha sido muy criticada en los últimos años debido a su poca tolerancia al cambio y sus altos costos de operación.
Esta metodología requiere una gran cantidad de documentos técnicos que requieren mucho tiempo y trabajo

## Slide 6: Cascada

## Slide 7: Cascada
Ventajas
  Realiza un buen funcionamiento en equipos débiles y productos maduros, por lo que se requiere de menos capital y herramientas para hacerlo funcionar de manera óptima.
  Es un modelo fácil de implementar y entender.
  Está orientado a documentos.
  Es un modelo conocido y utilizado con frecuencia.
  Promueve una metodología de trabajo efectiva: Definir antes que diseñar, diseñar antes que codificar.

## Slide 8: Cascada
Desventajas
  En la vida real, un proyecto rara vez sigue una secuencia lineal, esto crea una mala implementación del modelo, lo cual hace que lo lleve al fracaso.
  El proceso de creación del software tarda mucho tiempo ya que debe pasar por el proceso de prueba y hasta que el software no esté completo no se opera. Esto es la base para que funcione bien.
  Cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba conduce necesariamente al rediseño y nueva programación del código afectado, aumentando los costos del desarrollo.
  Una etapa determinada del proyecto no se puede llevar a cabo a menos de que se haya culminado la etapa anterior.

## Slide 9: Metodologías Ágiles
El concepto de desarrollo ágil se crea a partir de 1990 en reacción a las metodologías tradicionales por ser estrictas y burocráticas.
En el 2001 17 programadores se reunieron y crearon el manifiesto ágil
Enfocada en minimizar las tareas innecesarias en el desarrollo de software.
Usa equipos auto-organizados y multidisciplinarios.

## Slide 10: Manifiesto Ágil - Valores
Individuos e interacciones
  sobre procesos y herramientas
Software funcionando
  sobre documentación extensiva
Colaboración con el cliente
  sobre negociación contractual
Respuesta ante el cambio
  sobre seguir un plan

## Slide 11: Manifiesto Ágil - Principios
Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.
Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.
Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.

## Slide 12: Manifiesto Ágil - Principios
Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.
Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.
El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.

## Slide 13: Manifiesto Ágil - Principios
El software funcionando es la medida principal de progreso.
Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.
La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad.

## Slide 14: Manifiesto Ágil - Principios
La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.
Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados.
A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.